## Hajnówka dnia 2006.02.22

## BI.341/ 6 /2006

## OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

1.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Miejska Hajnówka,

17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1,

tel. (0-85) 682 2180, fax /085/ 682 2994

2.Określenie trybu zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego  –  art.39 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych  /Dz. U. z 2004r nr. 19,poz.177 z późn.zm./ o ustalonej wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

3.Opis przedmiotu  zamówienia:

Zamówienie dotyczy przebudowy  części ulicy Zajęczej, Górnej, Metalowej, Miłej i Łagodnej w m. Hajnówka o łącznej pow. ok. 3.230,00m2.

Zakres robót:

3.1.Zadanie I

- Dostawa krawężników drogowych betonowych typu lekkiego w ilości 1.295mb wraz z transportem i rozładunkiem na placu budowy.

3.2.Zadanie II

- Wykonanie nawierzchni utwardzonej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o gr. 5 cm /warstwa ścieralna/ na pow. 3.230,00 m2 wraz z dogęszczeniem  i  profilowaniem      podbudowy wykonanej z pospółki  przez Zamawiającego

Nomenklatura – CPV 45233252-0, 28813100-5

# 4.Wymagany  termin  realizacji zamówienia:

# Zadanie I  - dostawa krawężników  -  do 30.05.2006  /sukcesywnie/.

# Zadanie II– wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej /asfaltowej/  -

# w miesiącu  wrześniu 2006r

# 5.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie /w %/.

# Cena             - 90%

# Gwarancja    - 10%

# 6.Wadium.

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

# 7.Termin składania ofert  upływa dnia  23.03.2006r do godz.  10oo.

# Ofertę  w  zamkniętej  kopercie  należy  złożyć  w siedzibie zamawiającego  pok. Nr.219

Koperta powinna być oznaczona –„OFERTA- dotyczy przebudowy ulicy Zajęczej, Górnej, Metalowej, Miłej i Łagodnej w m. Hajnówka”

# 8.Dopuszcza się składanie ofert częściowych

# 9.Nie dopuszcza się składanie oferty wariantowej

10. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art.67 ust.1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

11. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

między Zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy.

# 12.Otwarcie ofert.

# Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego  w dniu  23.03.2006r  o godz.1045

# w pok. Nr.208

# 13.Termin związania z ofertą wynosi 30 dni

### 14.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać po złożeniu pisemnego wniosku w siedzibie zamawiającego w pok.Nr.208 lub prześlemy pocztą za zaliczeniem pocztowym .

# Cena za SIWZ – 30 zł.

# 15.Opis warunków udziału w postępowaniu.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo Zamówień Publicznych i spełniający warunki dodatkowe:

Spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

16.Pracownikami  upoważnionymi  do kontaktów z oferentami  są:

Jarosław Kicel i Maria  Ginszt tel. /085/682 2875 , 682 6443  lub fax.682 2994